Приложение № 1

к Договору № ___ от «__» ________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническую реализацию веб-сайта АО «Центр развития закупок РТ»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование Системы

Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий функционирование официального интернет-ресурса Акционерного общества «Центр развития закупок Республики Татарстан». Официальное наименование для использования в документации: «Веб-сайт АО «Центр развития закупок Республики Татарстан»» (https://zakupki.tatar).

1.2. Условное обозначение

В рамках проектной документации и технической переписки допускается использование условного обозначения: Сайт https://zakupki.tatar.

1.3. Сведения о Заказчике и Исполнителе

Заказчик: Акционерное общество «Центр развития закупок Республики Татарстан» (АО «Центр развития закупок РТ»).

Исполнитель: Программная реализация осуществляется силами штатных специалистов или привлеченного подрядчика, обладающего необходимой компетенцией в области веб-разработки и информационной безопасности.

1.4. Основание для проведения работ

Работы по созданию и модернизации Системы проводятся на основании:

- Программы цифровой трансформации и модернизации информационных ресурсов АО «Центр развития закупок РТ».

- Приказа Генерального директора №42-Ц от 15.01.2026 «О разработке новой версии корпоративного портала».

1.5. Плановые сроки реализации проекта

Дата начала работ: 15 мая 2026 года.

Дата окончания работ: Завершение всех этапов, включая приемо-сдаточные испытания и ввод в опытную эксплуатацию, должно быть обеспечено в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента утверждения настоящего ТЗ.

1.6. Нормативно-техническая база

Настоящее Техническое задание разработано с учетом требований и рекомендаций следующих нормативных документов:

- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ 19.201-78 «Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению».

- ГОСТ Р 52872-2019 «Интернет-ресурсы и мобильные приложения. Требования доступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- Постановление Правительства РФ №1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств».

2. ГЛОССАРИЙ (ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ)

2.1. Адаптивность (Responsive Web Design) — комплекс технологических решений (медиа-запросы, гибкие сетки, адаптивные изображения), позволяющий интерфейсу Системы динамически подстраиваться под параметры отображения клиентского устройства (разрешение экрана, плотность пикселей, ориентация). Целевой диапазон адаптивности: от 320px (мобильные устройства) до 2560px (Ultra-HD мониторы).

2.2. Аутентификация (Authentication) — процедура установления подлинности субъекта (пользователя), осуществляемая программными средствами Системы путем проверки предоставленных идентификационных данных (логин, хешированный пароль) на соответствие эталонным значениям, хранящимся в защищенном реестре.

2.3. Авторизация (Authorization) — процесс сопоставления аутентифицированного субъекта с набором разрешенных действий и ресурсов в рамках Системы на основе заданной матрицы доступа (Role-Based Access Control).

2.4. Бэкенд (Backend / Server-side) — совокупность программных компонентов, функционирующих на стороне сервера, реализующих логику обработки бизнес-процессов, взаимодействие с базами данных, управление сессиями пользователей и формирование ответов для клиентской части.

2.5. База данных (Database) — структурированная совокупность данных, организованная для эффективного поиска, хранения и модификации информации. В рамках проекта предполагается использование реляционных (SQL) или документо-ориентированных (JSON-файлы) хранилищ.

2.6. Дамп (Database Dump) — результирующий файл процесса экспорта данных, содержащий инструкции на языке SQL или структуру объектов в формате JSON, позволяющий полностью восстановить состояние информационной системы на момент создания дампа.

2.7. Инфооблок (Information Block) — атомарная единица контента или функциональный виджет, обладающий уникальным идентификатором, набором атрибутов и закрепленным визуальным шаблоном (например, «Лента новостей», «Карточка услуги»).

2.8. Кэширование (Caching) — метод временного депонирования часто запрашиваемых данных в высокопроизводительных областях памяти (ОЗУ, Redis, браузерный кэш) с целью минимизации циклов обращения к основной БД и снижения нагрузки на центральный процессор сервера.

2.9. Мета-теги (Meta Tags) — специализированные элементы языка разметки HTML, не отображаемые непосредственно пользователю, но несущие служебную информацию для поисковых алгоритмов, социальных сетей (Open Graph) и браузеров.

2.10. ПДО (PHP Data Objects, PDO) — расширение языка программирования PHP, представляющее собой легковесный и надежный интерфейс для доступа к СУБД. Использование PDO является обязательным для обеспечения защиты от атак типа «SQL-инъекция» через механизм подготовленных выражений (prepared statements).

2.11. Рекурсия (Recursion) — метод программирования, заключающийся в вызове функции из самой себя. В рамках проекта рекурсивные алгоритмы применяются для обработки вложенных структур данных (дерево категорий, файловая система медиа-архива).

2.12. Сниппет (Snippet) — автономный фрагмент программного кода, предназначенный для выполнения конкретной утилитарной задачи (например, парсинг даты, генерация хэша, форматирование валюты) и доступный для повторного использования в различных частях Системы.

2.13. Фронтенд (Frontend / Client-side) — часть Системы, исполняемая в веб-браузере пользователя, обеспечивающая визуализацию данных, обработку событий интерфейса и взаимодействие с серверным API.

2.14. ЧПУ (Clean URL / Human-friendly URL) — технология формирования адресов веб-страниц, основанная на использовании осмысленных слов и иерархических структур вместо набора технических параметров, что способствует улучшению восприятия пользователями и повышению позиций в поисковой выдаче.

2.15. API (Application Programming Interface) — стандартизированный набор программных интерфейсов, реализованный на стороне сервера, позволяющий клиентской части запрашивать данные и инициировать действия через протокол передачи гипертекста (HTTP/HTTPS).

2.16. CMS (Content Management System) — программный интерфейс административного уровня, предоставляющий пользователям инструменты для редактирования, структурирования и публикации информационного наполнения без необходимости прямого вмешательства в программный код.

2.17. JSON (JavaScript Object Notation) — текстовый формат обмена данными, характеризующийся простотой парсинга и компактностью, используемый в Системе для хранения конфигурационных параметров главной страницы и обмена данными через API.

2.18. XSS (Cross-Site Scripting) — тип информационной угрозы, связанный с внедрением деструктивного скрипта в тело веб-страницы. Проект требует внедрения многоуровневой системы фильтрации и экранирования выходных данных.

2.19. CSRF (Cross-Site Request Forgery) — атака, использующая доверенную сессию браузера пользователя для выполнения несанкционированных действий. Требуется обязательное использование одноразовых токенов (nonces) для подтверждения легитимности каждого POST/PUT запроса.

2.20. DOM (Document Object Model) — иерархическая структура элементов веб-страницы, доступная для манипуляций со стороны JavaScript. Оптимизация работы с DOM является ключевым фактором производительности интерфейса.

2.21. CRUD (Create, Read, Update, Delete) — акроним, описывающий полный жизненный цикл данных в рамках административного интерфейса.

2.22. Lazy Loading (Ленивая загрузка) — механизм оптимизации производительности, заключающийся в откладывании инициализации и загрузки тяжелых ресурсов (изображения, видео-плееры) до момента их фактического появления в области видимости пользователя.

2.23. Base64 Encoding — метод кодирования бинарных файлов (например, изображений) в формат ASCII-строки, используемый для прямой вставки графики в CSS-файлы или JSON-объекты с целью сокращения количества HTTP-запросов.

2.24. Middleware (Промежуточное ПО) — слой программного кода, выполняющийся в процессе обработки HTTP-запроса до вызова основного контроллера, предназначенный для проверки авторизации, логирования или трансформации данных.

2.25. Singleton (Одиночка) — фундаментальный паттерн проектирования, гарантирующий создание строго одного экземпляра класса (например, объекта подключения к базе данных) в рамках текущего процесса исполнения.

2.26. WebP / AVIF — передовые форматы сжатия графической информации, обеспечивающие значительное (до 30-50%) снижение объема передаваемых данных по сравнению с классическими форматами JPEG/PNG при идентичном визуальном качестве.

2.27. Чек-лист (Checklist) — формализованный перечень проверок, выполняемый на этапе приемо-сдаточных испытаний для подтверждения соответствия реализации требованиям ТЗ.

2.28. Хотфикс (Hotfix) — экстренное исправление критической ошибки в программном коде, выпускаемое вне рамок планового цикла обновлений.

2.29. Инцидент (Incident) — любое отклонение в работе Системы от штатных показателей, зафиксированное системой мониторинга или пользователем.

2.30. SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне обслуживания, регламентирующее временные параметры реакции и устранения инцидентов.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

3.1. Техническое назначение Системы

Сайт https://zakupki.tatar предназначен для автоматизации процессов внешнего информирования общественности, потенциальных заказчиков и поставщиков о деятельности АО «Центр развития закупок РТ». Система должна стать единым цифровым окном доступа к услугам, аналитике и новостной ленте организации, обеспечивая высокую степень доступности и безопасности данных.

3.2. Стратегические цели разработки

3.2.1. Повышение информационной открытости: Обеспечение круглосуточного доступа к актуальной информации о закупочных процедурах, регламентах и новостях отрасли.

3.2.2. Модернизация технологического стека: Переход на современные программные решения (PHP 8+, Vanilla JS ES6+), обеспечивающие долгосрочную поддержку и масштабируемость.

3.2.3. Минимизация эксплуатационных рисков: Исключение зависимости от зарубежных облачных проприетарных платформ и тяжеловесных фреймворков.

3.2.4. Оптимизация пользовательского опыта (UX): Создание интуитивно понятного, быстрого и полностью адаптивного интерфейса, соответствующего современным эстетическим стандартам.

3.2.5. Поисковое продвижение: Достижение лидирующих позиций в поисковых системах Яндекс и Google по целевым запросам за счет глубокой технической SEO-оптимизации.

3.3. Целевые показатели эффективности (KPI)

3.3.1. Производительность (Performance): Оценка Lighthouse не ниже 90 баллов для всех типов страниц.

3.3.2. Доступность (Accessibility): Полное соответствие уровню AA стандарта WCAG 2.1.

3.3.3. Скорость отклика: Время формирования ответа сервером (TTFB) не более 200 мс.

3.3.4. Отказоустойчивость: Коэффициент доступности системы (Uptime) не ниже 99.9% в год.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

4.1. Функциональная структура сайта

Система включает в себя следующие разделы и страницы:

4.1.1. Главная страница (Landing Page): Центральная страница портала, формируемая динамически из блоков в административной панели.

4.1.2. Специализированные посадочные страницы (Лендинги):

- Лендинг «ЭТП» (Электронная торговая площадка);

- Лендинг «Обучение госзакупкам»;

- Лендинг «Сопровождение поставщиков и заказчиков»;

- Лендинг «Юридический консалтинг».

4.1.3. Раздел «Новости»: Динамический архив новостей с поддержкой категорий, тегов и поиска.

4.1.4. Раздел «Услуги»: Каталог направлений деятельности организации с детальными страницами описаний.

4.1.5. Раздел «О компании»: Текстовые страницы с информацией о руководстве, миссии и истории АО.

4.1.6. Раздел «Контакты»: Страница с интерактивной картой, формами обратной связи и реквизитами.

4.1.7. Административная панель (CMS): Закрытая часть системы для управления контентом и настройками. Включает раздел управления SEO-параметрами со списком всех страниц сайта для массового редактирования мета-данных.

4.1.8. Навигационная система: Включает главное меню в верхней части страницы, «хлебные крошки» для вложенных страниц и систему контент-меню для лендингов.

4.2. Модель данных и сущности

4.2.1. Сущность «Запись контента» (News/Articles):

- Уникальный идентификатор (Primary Key).

- Заголовок (Title) — до 255 символов.

- Слаг (Slug) — уникальный URL-адрес.

- Анонс (Excerpt) — краткое описание для превью.

- Текст (Body) — HTML-содержимое.

- Миниатюра (Featured Image) — ссылка на медиа-файл.

- Дата создания и дата модификации (Timestamps).

- Статус (Черновик / Опубликовано / Запланировано).

- Автор (связь с сущностью Пользователь).

4.2.2. Сущность «Услуга» (Service):

- Наименование услуги.

- Векторная иконка (SVG код).

- Краткое описание для плиточного отображения.

- Детальный текст услуги.

- Цена (опционально, формат Decimal).

- Ссылка на форму подачи заявки.

4.2.3. Сущность «Настройка» (Setting):

- Ключ (Key) — уникальная строка.

- Значение (Value) — текст или сериализованный JSON.

- Тип данных (Строка, Текст, Файл, Булево).

4.3. Матрица ролей пользователей

Для управления системой и доступа к ресурсам предусматриваются следующие уровни:

4.3.1. Супер-администратор: Полный доступ ко всем функциям системы, управление пользователями и логами.

4.3.2. Администратор/Редактор (Заказчик): Управление контентом, разделами, инфоблоками и модерация. Не требует специальных технических навыков.

4.3.3. Авторизованный пользователь: Доступ к личному кабинету, просмотр расширенного/эксклюзивного контента.

4.3.4. Пользователь с расширенными правами: Возможность добавления/редактирования видеоматериалов и обучающего контента (видеоархива).

4.3.5. Гость (Неавторизованный пользователь): Публичный доступ к просмотру материалов сайта.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

5.1. ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СТЕКУ

5.1.1. Общие принципы построения

Система строится по принципу разделения ответственности (Separation of Concerns). Основная бизнес-логика и работа с данными сосредоточена на серверной стороне (Backend), в то время как логика представления и взаимодействия с пользователем — на клиентской (Frontend). Обмен данными осуществляется посредством REST-like API в формате JSON.

5.1.2. Требования к серверной части (Backend)

- Язык разработки: PHP версии 8.2 или 8.3 (использование последних стабильных релизов).

- Парадигма: Объектно-ориентированное программирование (OOP) с соблюдением принципов SOLID.

- Работа с базами данных: Только через расширение PDO. Использование драйверов MySQL/MariaDB или SQLite.

- Безопасность кода: Обязательная строгая типизация (strict_types=1), запрет на использование функций `eval()`, `exec()`, `passthru()` без обоснованной технической необходимости.

5.1.3. Требования к клиентской части (Frontend)

- Язык сценариев: Vanilla JavaScript (стандарт ECMAScript 2022+). Поддержка современных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Яндекс.Браузер). Использование фреймворков (React/Vue/Angular) не допускается для основного функционала с целью минимизации веса страниц.

- Стилизация: Чистый CSS3. Использование CSS-переменных для реализации тем оформления и удобного масштабирования. Запрещено использование CSS-in-JS решений.

- Изображения: Автоматическая конвертация всех загружаемых растровых изображений в формат WebP на стороне сервера.

- Шрифты: Использование современных форматов WOFF2 с механизмом предзагрузки (`preload`).

5.1.4. Требования к системе управления контентом (CMS)

- Реализация: Отдельное веб-приложение или изолированный модуль в рамках основного сайта.

- Безопасность входа: Многофакторная аутентификация (опционально) или ограничение доступа по IP-адресам.

- Визуальный редактор: Интеграция легковесного WYSIWYG-редактора (например, TinyMCE или Quill), настроенного на выдачу чистого семантического HTML.

- Файловый менеджер: Собственная разработка или интеграция решения для управления медиа-библиотекой (загрузка, удаление, переименование, кроппинг).

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5.2.1. Защита от несанкционированного доступа

- Парольная политика: Минимальная длина пароля администратора — 12 символов, обязательное наличие букв в разных регистрах, цифр и спецсимволов.

- Хеширование: Использование встроенных функций PHP `password_hash()` с алгоритмом PASSWORD_ARGON2ID.

- Защита от перебора (Brute-force): Блокировка учетной записи или IP-адреса после 5 неудачных попыток входа на 15 минут.

5.2.2. Защита данных и предотвращение атак

- SQL Injection: Категорический запрет на конкатенацию строк при формировании SQL-запросов. Использование только подготовленных выражений (Prepared Statements).

- XSS Protection: Все данные, выводимые на страницу, должны проходить через функцию `htmlspecialchars()` или аналогичные механизмы шаблонизатора.

- CSRF Protection: Каждая форма, инициирующая изменение данных, должна содержать уникальный скрытый токен, проверяемый на стороне сервера.

- File Upload Security: Загружаемые файлы должны проверяться на соответствие расширению и MIME-типу. Имена файлов должны генерироваться заново для предотвращения атак типа Directory Traversal.

5.2.3. Безопасность сетевого взаимодействия

- Протокол: Обязательное использование TLS версии 1.3.

- Заголовки: Настройка HSTS (HTTP Strict Transport Security) для предотвращения атак типа SSL Stripping.

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К SEO И ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ

5.3.1. Управление мета-данными

Система должна предоставлять интерфейс для редактирования следующих параметров каждой страницы:

- Заголовок окна браузера (Title tag).

- Мета-описание (Description tag).

- Мета-ключевые слова (Keywords tag) — опционально.

- Тег Canonical для предотвращения дублирования контента.

- Настройки индексации (Robots meta: noindex, nofollow).

- ЧПУ (человекопонятный URL) для каждой страницы.

Система должна содержать отдельный интерфейс (список всех страниц) в административной панели для оперативного управления вышеуказанными полями без перехода в режим редактирования каждой отдельной страницы.

5.3.2. Техническая оптимизация

- Иерархия заголовков: Автоматическая проверка наличия одного тега H1 на странице и логической последовательности H2-H6.

- Атрибуты изображений: Обязательное поле «Alt-текст» в медиа-библиотеке для каждого изображения.

- Скорость загрузки: Использование Gzip/Brotli сжатия текстовых ресурсов на уровне веб-сервера.

- Микроразметки: Автоматическое внедрение разметки Open Graph для корректного отображения ссылок в социальных сетях и мессенджерах.

5.4. ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ

5.4.1. Режим функционирования

Система должна обеспечивать непрерывный режим работы (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). Допустимое время простоя для проведения регламентных работ не должно превышать 4 часов в месяц в ночное время (с 01:00 по 05:00 МСК).

5.4.2. Резервное копирование и восстановление

- База данных: Ежедневное создание полной копии БД (dump) с хранением на отдельном физическом или облачном носителе. Глубина хранения — 30 последних копий.

- Файловая система: Еженедельное резервное копирование медиа-файлов и исходного кода.

- Время восстановления: В случае критического сбоя серверного оборудования, время развертывания Системы из последней резервной копии не должно превышать 60 минут.

5.4.3. Обработка ошибок

Система должна иметь механизм перехвата критических ошибок (Exceptions) и их логирования в специализированный файл или базу данных. Пользователю должна отображаться стилизованная страница ошибки (404, 500) без раскрытия технических подробностей работы сервера (стек вызовов, пути к файлам).

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ (ЭТАПЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ)

6.1. График выполнения работ и результаты

Работы выполняются в соответствии со следующими этапами:

| п/п | Этап работ | Содержание работ | Результат (на выходе) | Срок (раб. дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный | Передача доступов, материалов. Утверждение ТЗ. | Согласованное ТЗ, техническая среда. | 3–5 |
| 2 | Верстка | Адаптивная верстка (PC, планшет, мобильные). | Набор сверстанных страниц и элементов. | 7–10 |
| 3 | Программирование | Реализация функций, подключение БД, CMS. | Работающий программный код (тестовая версия). | 7–10 |
| 4 | Наполнение (Заказчик) | Размещение материалов в CMS силами Заказчика. | Сайт, заполненный актуальной информацией. | 3–5 |
| 5 | Тестирование | Проверка всех форм, ссылок и адаптивности. | Протокол испытаний, исправленные ошибки. | 3–5 |
| 6 | Передача и запуск | Перенос на хостинг, передача документации. | Запущенный сайт, доступы, инструкции. | 1–3 |

6.2. Критерии успешной приемки

- 100% выполнение функциональных требований настоящего ТЗ.

- Соответствие верстки дизайн-макетам.

- Отсутствие критических ошибок в консоли браузера и логах сервера.

- Корректное отображение в браузерах: Google Chrome, Firefox, Safari, Яндекс.Браузер, Edge.

- Наличие полного комплекта документации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

7.1. Состав отчетной документации

По окончании проекта Исполнитель передает Заказчику следующие документы:

7.1.1. Технический проект (Technical Design Document): Описание архитектуры, структуры базы данных, диаграммы потоков данных.

7.1.2. Руководство администратора: Детальное описание интерфейса CMS, процесса управления пользователями и резервного копирования.

7.1.3. Руководство контент-менеджера: Инструкция по самостоятельному созданию и редактированию страниц, новостей, управлению медиа-файлами Заказчиком.

7.1.4. Описание API (при наличии): Документация в формате Markdown со спецификацией эндпоинтов.

7.1.5. Протокол испытаний: Документ, фиксирующий результаты финального тестирования.

7.2. Наполнение контентом

Наполнение сайта информацией (тексты, изображения, документы) производится Заказчиком через административный интерфейс. Исполнитель предоставляет шаблоны страниц и инструкции по заполнению. На этапе тестирования Исполнитель размещает тестовый контент для проверки работоспособности.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (SLA)

8.1. Срок гарантийного обслуживания

Исполнитель несет ответственность за работоспособность Системы в течение 60 месяцев с даты подписания финального Акта сдачи-приемки.

8.2. Регламент устранения ошибок

- Критические ошибки (сайт недоступен или не работает админка): Время реакции — 2 часа, время устранения — до 6 часов.

- Ошибки средней тяжести (некорректное отображение блока, ошибка в API): Время реакции — 4 часа, время устранения — до 24 часов.

- Мелкие недочеты (текстовые правки, мелкие баги верстки): Устранение в течение 3-5 рабочих дней.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1: Требования к хостингу и серверному окружению.

Приложение №2: Прототипы интерфейса (Wireframes).

Приложение №3: Технические требования к загружаемым медиа-материалам.

СОГЛАСОВАНО:

Заказчик: ____________________ / ____________________ /

Исполнитель: ____________________ / ____________________ /

ПРИЛОЖЕНИЕ №1:

ТРЕБОВАНИЯ К ХОСТИНГУ И СЕРВЕРНОМУ ОКРУЖЕНИЮ

1.1. Общие требования к серверной инфраструктуре

Для обеспечения стабильного функционирования Сайта https://zakupki.tatar Заказчик должен предоставить Исполнителю доступ к виртуальному или выделенному серверу (VPS/VDS/Dedicated), соответствующему следующим минимальным характеристикам:

- Операционная система: Linux (дистрибутивы Ubuntu 22.04 LTS или CentOS 7/8).

- Процессор (CPU): Не менее 2 ядер с тактовой частотой от 2.4 ГГц.

- Оперативная память (RAM): Не менее 4 ГБ (с учетом работы БД и кэширования).

- Дисковое пространство (SSD/NVMe): Не менее 40 ГБ (с возможностью расширения по мере накопления медиа-архива).

1.2. Программный стек (Software Stack)

Серверное окружение должно иметь предустановленное и настроенное ПО следующих версий:

- Веб-сервер: Nginx версии 1.20+ или Apache 2.4+ с модулем `mod_rewrite`.

- Интерпретатор: PHP версии 8.2 или 8.3.

- Система управления базами данных: MySQL 8.0+ или MariaDB 10.6+.

- Сервис кэширования: Redis или Memcached (рекомендуется для высоконагруженных блоков).

1.3. Конфигурация PHP (php.ini)

Для корректной работы Системы должны быть активированы и настроены следующие расширения PHP:

- `pdo_mysql` — для взаимодействия с базой данных.

- `mbstring` — для работы с многобайтными кодировками (кириллица).

- `gd` или `imagick` — для обработки и кроппинга изображений в CMS.

- `curl` — для выполнения внешних API-запросов.

- `zip` — для работы с архивами и экспорта документации.

- `openssl` — для обеспечения безопасных соединений.

- Параметр `upload_max_filesize`: не менее 32M.

- Параметр `post_max_size`: не менее 32M.

- Параметр `memory_limit`: не менее 256M.

1.4. Требования к сетевой безопасности и SSL

- Сервер должен поддерживать протокол HTTPS.

- Наличие валидного SSL-сертификата (Let’s Encrypt или коммерческий сертификат).

- Открытые порты: 80 (HTTP) — с автоматическим редиректом, 443 (HTTPS), 22 (SSH) — с доступом по ключу.

- Настройка межсетевого экрана (UFW/Firewalld) для блокировки неиспользуемых портов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАГРУЖАЕМЫМ МЕДИА-МАТЕРИАЛАМ

1.1. Требования к графическим файлам (Изображения)

Все графические материалы, загружаемые через административную панель, должны соответствовать следующим параметрам:

- Допустимые форматы: WebP (приоритетный), JPG, PNG, SVG (только для иконок и логотипов).

- Максимальное разрешение: 1920x1080 пикселей для полноэкранных баннеров; 800x600 пикселей для новостных лент.

- Оптимизация: Все растровые изображения должны проходить через алгоритм сжатия без видимой потери качества (Lossy compression) до объема не более 300 КБ для одной единицы.

- Цветовое пространство: Строго sRGB (другие профили могут отображаться некорректно в браузерах).

1.2. Требования к векторной графике (SVG)

- Код SVG должен быть очищен от метаданных графических редакторов (Adobe Illustrator, Figma) с помощью инструмента SVGO.

- Запрещено использование внедренных растровых изображений (Base64) внутри SVG-файлов.

- Все шрифты в SVG должны быть преобразованы в кривые (Outlines).

1.3. Требования к документам (Документация для скачивания)

- Допустимые форматы: PDF, DOCX, XLSX.

- Рекомендуемый размер файла: До 10 МБ. В случае превышения лимита рекомендуется разбивка на части или архивация (ZIP).

- Имена файлов: Использование латиницы, цифр и знака подчеркивания. Запрещено использование кириллицы и пробелов в названиях файлов (например, `regulations_2026_v1.pdf`).

1.4. Требования к видео-контенту (в случае вставки)

- Прямая загрузка видео на сервер не рекомендуется.

- Рекомендуется использование внешних видео-хостингов (YouTube, RuTube, VK Video) с вставкой через `iframe` или специализированные API-плееры.

- При использовании собственных плееров формат должен быть MP4 (H.264) с битрейтом не выше 2000 kbps.