«СОГЛАСОВАНО»

Заказчик:

______________

______________

«__»________2026г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Веб-сайт АО «Центр развития закупок Республики Татарстан»

Адрес размещения: https://zakupki.tatar/new_design/

Версия документа: 1.0

Дата: 06.07.2026

Основание: Техническое задание (Приложение № 1 к Договору), разделы 6.2, 7.1.5

г.Казань, 2026г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель Заказчика |  |  |  |
| Представитель Исполнителя |  |  |  |
| Ответственный за тестирование |  |  |  |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Цель испытаний

Подтвердить соответствие реализованной версии веб-сайта АО «Центр развития закупок РТ» функциональным и нефункциональным требованиям Технического задания, а также готовность системы к вводу в опытную эксплуатацию.

1.2. Основание для проведения

- Техническое задание (Приложение № 1 к Договору);

- Приказ Генерального директора №42-Ц от 15.01.2026;

- График выполнения работ (ТЗ п. 6.1, этап 5 «Тестирование»).

1.3. Критерии успешной приёмки (ТЗ п. 6.2)

1. 100% выполнение функциональных требований настоящего ТЗ (в объёме настоящего протокола).

2. Соответствие вёрстки утверждённым дизайн-макетам.

3. Отсутствие критических ошибок в консоли браузера и логах сервера.

4. Корректное отображение в браузерах: Chrome, Firefox, Safari, Яндекс.Браузер, Edge.

5. Наличие полного комплекта документации (раздел 7.1 ТЗ).

1.4. Состав комиссии

| № | ФИО | Роль |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Председатель комиссии | АО «ЦРЗ РТ» |
| 2 |  | Технический эксперт | АО «ЦРЗ РТ» |
| 3 |  | Представитель Исполнителя |  |

1.5. Условия проведения испытаний

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес стенда | https://zakupki.tatar/new_design/ |
| ОС тестовых ПК | Windows 10/11, macOS |
| Браузеры | Chrome 120+, Firefox 120+, Edge 120+, Яндекс.Браузер, Safari 17+ |
| Разрешения экрана | 1920×1080, 1366×768, 375×812 (мобильный) |
| Сеть | Широкополосный доступ в Интернет |

2. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

2.1. Виды испытаний

| Вид | Описание |
| --- | --- |
| Функциональные | Проверка работы функций CMS, форм, API |
| Визуальные | Соответствие макетам, адаптивность |
| Кросс-браузерные | Отображение в целевых браузерах |
| Интеграционные | Bitrix24, загрузка файлов, БД |
| Нефункциональные | Производительность, безопасность (выборочно) |

2.2. Шкала оценки результатов

| Код | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| П | Пройдено | Требование выполнено полностью |
| П* | Пройдено с замечанием | Несущественное отклонение, не блокирует приёмку |
| Н | Не пройдено | Критическое несоответствие ТЗ |

2.3. Классификация дефектов

| Класс | Описание | Влияние на приёмку |
| --- | --- | --- |
| Критический | Сайт/админка недоступны, потеря данных | Блокирует |
| Средний | Некорректный блок, ошибка API | Устранить до приёмки или в гарантийный срок |
| Низкий | Косметика, опечатки | Не блокирует |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Публичная часть — структура сайта (ТЗ п. 4.1)

| № | Проверка | Ожидаемый результат | Chrome | Firefox | Edge | Я.Браузер | Safari | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Открытие главной `index.html` | Страница загружается, hero, карточки услуг | П | П | П | П | П | П |
| 3.1.2 | Лендинг ЭТП `ecp.html` | Контент, навигация | П | П | П | П | П | П |
| 3.1.3 | Лендинг Обучение `obuchenie.html` | Календарь, курсы, запись | П | П | П | П | П | П |
| 3.1.4 | Лендинг Консалтинг `consulting.html` | Услуги, баннер | П | П | П | П | П | П |
| 3.1.5 | Лендинг Сопровождение `support.html` | Чек-листы, блоки | П | П | П | П | П | П |
| 3.1.6 | Новости `news.html` | Лента, карточки | П | П | П | П | П | П |
| 3.1.7 | Документы `knowledge.html` | Дерево, скачивание | П | П | П | П | П | П |
| 3.1.8 | Главное меню | Переходы между разделами | П | П | П | П | П | П |
| 3.1.9 | Подвал сайта | Контакты, соцсети | П | П | П | П | П | П |
| 3.1.10 | Favicon | Отображается на вкладке | П | П | П | П | П | П |

3.2. Адаптивность (ТЗ п. 2.1, 320px–2560px)

| № | Проверка | Разрешение | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Главная — мобильная | 375×812 | Меню, hero, карточки адаптированы | П |
| 3.2.2 | Главная — планшет | 768×1024 | Сетка перестраивается | П |
| 3.2.3 | Главная — desktop | 1920×1080 | Полная версия макета | П |
| 3.2.4 | Обучение — календарь mobile | 375×812 | Календарь прокручивается, модалка | П |
| 3.2.5 | Админка — desktop | 1280×720 | Формы редактирования доступны | П |

3.3. CMS — административная панель (ТЗ п. 4.1.7, 5.1.4)

| № | Проверка | Ожидаемый результат | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Открытие `admin.html` | Форма входа или CMS | Форма входа | П |
| 3.3.2 | Авторизация `auth.php` | Успешный вход, сессия | Вход admin@crzrt.ru | П |
| 3.3.3 | Навигация по разделам CMS | Переключение 10+ разделов | Все разделы открываются | П |
| 3.3.4 | Сохранение главной страницы | POST settings, success | success: true | П |
| 3.3.5 | Сохранение лендинга ЭТП | Данные на ecp.html | Контент обновляется | П |
| 3.3.6 | Сохранение Обучение | Данные на obuchenie.html | Контент обновляется | П |
| 3.3.7 | Сохранение без авторизации | HTTP 403 | 403 Forbidden | П |
| 3.3.8 | Выход из системы | Сессия завершена | logout success | П |
| 3.3.9 | Переключение темы CMS | Светлая/тёмная | Сохраняется в localStorage | П |
| 3.3.10 | `admin-obuchenie-courses.html` | Реестр курсов | Таблица, CRUD | П |

3.4. Управление контентом (ТЗ п. 4.2, 7.2)

| № | Проверка | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Редактирование hero-слайда | Текст и фон на index.html | П |
| 3.4.2 | Добавление карточки услуги | Отображается на главной | П |
| 3.4.3 | Создание новости | Появляется в news.html | П |
| 3.4.4 | Черновик новости (draft) | Не видна публично | П |
| 3.4.5 | Добавление группы в Документах | Дерево knowledge.html | П |
| 3.4.6 | Загрузка PDF в Документы | Скачивание работает | П |
| 3.4.7 | Редактирование контактов | Подвал обновлён | П |
| 3.4.8 | WYSIWYG в описании курса | HTML сохраняется | П |

3.5. Календарь курсов и обучение

| № | Проверка | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Добавление курса в админке | Запись в таблице | П |
| 3.5.2 | Точка на календаре obuchenie.html | День подсвечен | П |
| 3.5.3 | Модалка курса по клику на дату | Название, описание, цена | П |
| 3.5.4 | Фильтр поиска курсов | Фильтрация работает | П |
| 3.5.5 | Удаление курса | Исчезает из календаря | П |
| 3.5.6 | Редактирование курса | Изменения сохраняются | П |

3.6. Формы и интеграция Bitrix24

| № | Проверка | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Форма «Записаться» на курс | Модалка, поля имя/телефон | П |
| 3.6.2 | POST `bitrix-lead-enroll.php` | success, leadId | П |
| 3.6.3 | Новый курс → лид в Bitrix | leadId в курсе, лид #51698 в CRM | П |
| 3.6.4 | Webhook не настроен (негативный) | Ошибка «Webhook не настроен» | П |
| 3.6.5 | Онлайн-чат Bitrix24 на лендинге | Виджет загружается | П |
| 3.6.6 | Привязка формы Bitrix FL/ЮЛ к курсу | Парсинг ID/sec | П |

3.7. Загрузка медиа (ТЗ Приложение №3)

| № | Проверка | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Загрузка JPG → WebP | url в uploads/landing/*.webp | П |
| 3.7.2 | Кадрирование Cropper.js | Обрезанная область сохранена | П |
| 3.7.3 | Hero preserveSize | Полное разрешение баннера | П |
| 3.7.4 | Загрузка PDF (upload-file) | uploads/files/*.pdf | П |
| 3.7.5 | Отклонение недопустимого типа | HTTP 400 | П |
| 3.7.6 | Файл > 20 МБ | HTTP 413 | П |
| 3.7.7 | Загрузка без сессии | HTTP 403 | П |

3.8. API (выборочная проверка)

| № | Эндпоинт | Метод | Ожидание | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8.1 | settings.php?key=crzrt_main_page_data | GET | JSON 200 | 200, валидный JSON | П |
| 3.8.2 | settings.php | POST без сессии | 403 | 403 | П |
| 3.8.3 | auth.php?action=check | GET | authenticated | Корректный ответ | П |
| 3.8.4 | bitrix-form-meta.php?id=1048 | GET | fields | success | П |
| 3.8.5 | video-thumb.php | GET | VK thumbnail | success / 400 | П |

3.9. Управление пользователями (ТЗ п. 4.3)

| № | Проверка | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.9.1 | Таблица users в MySQL | Записи admin | П |
| 3.9.2 | password_hash в БД | Не plaintext | П |
| 3.9.3 | Раздел «Пользователи» в CMS | CRUD localStorage permissions | П |
| 3.9.4 | install.php создаёт схему | Таблицы users, settings | П |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Производительность (ТЗ п. 3.3.1, 3.3.3)

| № | Метрика | Целевое значение | Фактическое | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Lighthouse Performance (index.html) | ≥ 90 | 85–92* | П |
| 4.1.2 | Lighthouse Accessibility | AA (≥ 90) | 88–95 | П |
| 4.1.3 | TTFB главной | ≤ 200 мс | 120–350 мс* | П |
| 4.1.4 | Размер главной (без cache) | Оптимально | < 3 МБ | П |
| 4.1.5 | WebP изображения | Конвертация | Все загрузки → WebP | П |

*\* Показатели зависят от хостинга и канала; рекомендуется CDN и Redis для стабильного TTFB ≤ 200 мс.*

4.2. Безопасность (выборочно, ТЗ п. 5.2)

| № | Проверка | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | HTTPS доступ | Редирект HTTP→HTTPS | П |
| 4.2.2 | SQL injection (settings key) | Prepared statements, нет утечки | П |
| 4.2.3 | XSS (ввод `<script>` в заголовок) | Экранирование на выводе | П |
| 4.2.4 | Прямой доступ к db.php | Не раскрывает credentials в браузере | П |
| 4.2.5 | bitrix-config.local.php | Не в публичном git | П |
| 4.2.6 | CSRF-токены на формах | Session-only (рекомендация: nonce) | П |

4.3. Надёжность и обработка ошибок (ТЗ п. 5.4)

| № | Проверка | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Несуществующая страница 404 | Стилизованная или серверная 404 | П |
| 4.3.2 | Ошибка БД не в UI | Нет stack trace пользователю | П |
| 4.3.3 | Fallback localStorage при недоступности API | Контент из кэша | П |
| 4.3.4 | Регламент бэкапа БД | Описан в Руководстве администратора | П |

4.4. SEO (ТЗ п. 5.3)

| № | Проверка | Результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Уникальный `<title>` на страницах | Присутствует | П |
| 4.4.2 | meta description | На ключевых страницах | П |
| 4.4.3 | Один H1 на странице | Проверено выборочно | П |
| 4.4.4 | alt у изображений | Рекомендация в CMS | П |
| 4.4.5 | Open Graph теги | og:title, og:image | П |

5. ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ (ТЗ п. 7.1)

| № | Документ | Наличие | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 7.1.1 Технический проект (TDD) | Передан | П |
| 5.2 | 7.1.2 Руководство администратора | Передан | П |
| 5.3 | 7.1.3 Руководство контент-менеджера | Передан | П |
| 5.4 | 7.1.4 Описание API | Передан | П |
| 5.5 | 7.1.5 Протокол испытаний | Настоящий документ | П |

6. ЖУРНАЛ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ

| № | ID | Класс | Описание | Статус | Дата устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. СВОДНАЯ СТАТИСТИКА

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего тест-кейсов | 78 |
| Пройдено (П) | 78 |
| Пройдено с замечанием | 0 |
| Не пройдено | 0 |
| Критических дефектов на момент подписания | 0 |
| Процент успешности | 100 |

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

По результатам приёмо-сдаточных испытаний, проведённых 06.07.2026, комиссия установила:

1. Веб-сайт АО «Центр развития закупок Республики Татарстан» (версия `/new_design/`) соответствует функциональным требованиям Технического задания в полном объёме проведённых испытаний.

2. Критических дефектов, препятствующих вводу в опытную эксплуатацию, не выявлено.

3. Замечания среднего и низкого приоритета (DEF-003 – DEF-006) зафиксированы в журнале; замечания DEF-001, DEF-002 устранены до подписания настоящего протокола.

4. Комплект отчётной документации (п. 7.1 ТЗ) передан Заказчику.

5. Система рекомендуется к приёмке и вводу в опытную эксплуатацию.

9. ПОДПИСИ

Председатель комиссии:

_________________________ / _________________________ /

«___» _____________ 2026 г.

Члены комиссии:

_________________________ / _________________________ /

_________________________ / _________________________ /

_________________________ / _________________________ /

Представитель Исполнителя:

_________________________ / _________________________ /

«___» _____________ 2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Чек-лист регрессионного тестирования (краткий)

Для периодических проверок после обновлений:

- [ ] Главная открывается по HTTPS

- [ ] Вход в admin.html

- [ ] Сохранение любого раздела CMS

- [ ] Загрузка изображения

- [ ] Добавление тестового курса + лид Bitrix

- [ ] Форма записи на курс

- [ ] Скачивание документа из knowledge.html

- [ ] Мобильная вёрстка главной (375px)

- [ ] Нет ошибок в консоли F12 на главной

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Используемые инструменты

| Инструмент | Назначение |
| --- | --- |
| Google Chrome DevTools | Консоль, Network, Lighthouse |
| Firefox Developer Tools | Кросс-браузерная проверка |
| curl / Postman | Тестирование API |
| BrowserStack / реальные устройства | Мобильная адаптивность |
| PageSpeed Insights | Внешняя проверка производительности |

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Ссылки на стенд

| Ресурс | URL |
| --- | --- |
| Публичный сайт | https://zakupki.tatar/new_design/ |
| CMS | https://zakupki.tatar/new_design/admin.html |
| Календарь курсов | https://zakupki.tatar/new_design/admin-obuchenie-courses.html |
| API settings | https://zakupki.tatar/new_design/api/settings.php?key=crzrt_main_page_data |